某某县资源局

关于我县城镇建筑垃圾处理设施规划布局情况的调研报告

县政协：

按照某政协办函〔2026〕19号文件要求，为全面掌握我县城镇建筑垃圾处理设施规划布局、规划保障和用地保障情况，我们通过查阅《某某县国土空间总体规划（2021—2035年）》及历年编制的详细规划、梳理用地审批资料等方式开展了调研。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我县建筑垃圾处理以综合利用为主，主要通过破碎、筛分建筑垃圾生产砂石和水泥制品。目前，全县共规划3处建筑垃圾综合利用项目，均已纳入国土空间总体规划城镇开发边界。

二、规划保障情况

经查阅《某某县国土空间总体规划（2021—2035年）》及历年编制的详细规划，目前共规划布局建筑垃圾处理设施3处：

（一）某某县建筑垃圾综合治理项目。位于某某镇某某社区七组竹园沟口，规划用途为二类工业用地，规划总用地面积44809平方米；其中10238平方米地块的详细规划已编制并获批复。

（二）某某县尾矿废渣及建筑垃圾资源综合利用项目。位于某某镇某某社区花园沟，规划用途为二类工业用地，规划总用地面积23020平方米，项目用地已全部编制详细规划并获批复。

（三）矿山废弃物及建筑垃圾加工处理项目。位于某某镇某某村一组晒裙岭沟，规划用途为二类工业用地，规划总用地面积8612平方米，项目用地已全部编制详细规划并获批复。

三、用地保障情况

某某县建筑垃圾综合治理项目用地面积10238平方米，正在申报农用地转用审批；某某县尾矿废渣及建筑垃圾资源综合利用项目用地面积16726平方米，已办理农用地转用审批手续，正在办理供地手续；矿山废弃物及建筑垃圾加工处理项目用地面积8612平方米，已办理农用地转用审批手续，因项目业主经营困难等原因，该地块目前闲置。

四、存在的主要问题

（一）覆盖不均衡。目前规划布局的3处建筑垃圾综合利用项目主要集中在中心城区周边，对全县其他镇（办）服务覆盖不足，部分偏远区域建筑垃圾收运距离较远、处置成本较高，难以完全满足全县城镇建筑垃圾资源化利用需求。

（二）闲置地块盘活不足。矿山废弃物及建筑垃圾加工处理项目因项目业主经营困难，已批土地长期闲置，未及时形成有效处理能力，土地资源效益和规划指标效用未得到充分发挥。

五、下一步工作打算

我局将立足自然资源部门职责，重点做好以下工作：一是加快相关项目详细规划编制和报批，完善规划保障；二是依法推进用地审批和供地手续办理，提高用地保障水平；三是配合有关部门和属地镇（办）盘活闲置地块，推动项目尽快形成有效处理能力；四是结合国土空间规划实施评估，统筹优化建筑垃圾处理设施布局。

对涉及跨部门协调、项目业主经营困难等事项，恳请县政协继续关心支持，推动相关问题妥善解决。

某某县自然资源局

2026年10月  日